### **PLANO DE SPRINTS**

**Sprint 1 (1ª Semana):**

* Desenvolvimento da tela de agendamento de sessões.
* Implementação do cadastro e edição de clientes.
* Implementação de notificação de agendamentos.

avaliação e correção (semana 2)

**Sprint 2 (3ª Semana):**

* Implementação de busca e filtro de sessões.
* Desenvolvimento da tela de cadastro de produtos.
* Implementação da redução automática de estoque.

avaliação e correção (semana 4)

**Sprint 3 (5ª Semana):**

* Implementação do cadastro e gestão de fornecedores.
* Desenvolvimento de relatórios de produtos utilizados e vencidos.
* Integração de notificações de estoque mínimo.

avaliação e correção (semana 6)

**Sprint 4 (7ª Semana):**

* Implementação de funcionalidades de reagendamento e cancelamento de sessões.
* Refatoração e testes das funcionalidades implementadas.

avaliação e correção (semana 8)

**Sprints 5 (9ª Semana): (e adiante)**

* Testes de integração, correção de bugs e otimização do sistema.
* Ajustes de usabilidade e finalização da interface gráfica.
* Implementação de relatórios exportáveis (PDF, Excel).
* Testes de usabilidade e feedback dos usuários.